Minuta reunión #1: 21/11/2022

Participantes:

* Cecilia Rivas
* Jorge Pineda
* Ing. Daniel Días
* Gregorio Ramírez
* Ing. Miguel Barahona
* Christopher Muñoz.

Descripción:

Muy buenas tardes, les comparto la minuta de reunión del 21 de septiembre de 2022 2:00 pm - 3:00 pm en la cual se trataron los siguientes puntos:

* Presentación de proyecto UICN.
* Presentación de equipo Consultor y departamento de informática.
* Presentación de cronograma de actividades de desarrollo.
* Solicitud de BDD y código fuente para anexar módulo.
* Consolidación de encargado de validación de avances.
* Consolidación de reuniones de avances semanales.

Gestión de Reuniones: 05/12/2022

Participantes:

* Cecilia Rivas
* Jorge Pineda
* Ing. Carlos
* Ing. Daniel Días
* Gregorio Ramírez
* Ing. Miguel Barahona
* Christopher Muñoz.

Descripción:

Muy buenos días estimado Carlos.  
  
El presente correo es para gestionar reuniones de avance dentro de la consultoría, esto con el objetivo de validar los avances realizados, a día de hoy contamos con los administradores de las tablas de los datos que se utilizaran, nos gustaría mostrarle el registro de datos ya funcional para saber sus impresiones sobre el desarrollo, las reuniones pueden ser el día Lunes, partiendo desde el próximo Lunes 12, pero quedamos atentos a su disponibilidad de horario.  
  
De antemano muchas gracias, feliz día.

Minuta reunión #2: 04/01/2023

Participantes:

* Ing. Carlos
* Ing. Miguel Barahona
* Christopher Muñoz.

Descripción:

Estimado Carlos le comparto la minuta de lo discutido en la reunión del día Martes 3 de enero, con el objetivo de revisar avances y validar el desarrollo del módulo de evaluaciones en las cuales se revisó la funcionalidad de la administración de tablas y el ingreso de evaluaciones, de manera que:

**ADMINISTRACIÓN ÁREAS NATURALES:**

Se requieren cambios en los encabezados del formulario de ingreso de datos

**ADMINISTRACION ÁMBITO:**

Todo validado y funcional

**ADMINISTRACIÓN TEMA Y PUNTAJES:**

Todo validado y funcional

**ADMINISTRACIÓN EVALUADOR:**

Se requiere adicionar los campos institución y cargo al evaluador, para que este sea más descriptivo.

**EVALUACIÓN:**

Se validó el ingreso de fecha y evaluadores.

Se requieren cambios en la vista de evaluación que reflejan un porcentaje de avance en la evaluación, para que el usuario sepa cuantos temas y cuáles temas le falta evaluar y cuales temas ya están ingresados para completar la evaluación.

**Como solución, proponemos:**

Agregar un estado a la evaluación, al crearla esta estará en estado de "pendiente" con el cual sabremos que a dicho ítem le quedan temas por evaluar, luego desplegar cada puntaje por ámbito, señalando los pendientes y los que ya están evaluados, a su vez agregar una acción para validar la evaluación una vez se encuentren llenos todos los temas que le corresponden para así cambiar el estado de la evaluación a "cerrada" o "validada".

Agendamos una nueva revisión para validar estos cambios el día viernes 6 de enero a las 2 PM, le estaremos compartiendo el enlace para la reunión el viernes por la mañana.

Muchas gracias por su apoyo

Saludos cordiales, feliz día.

Minuta reunión #3: 09/01/2023

Participantes:

* Ing. Carlos
* Ing. Miguel Barahona
* Christopher Muñoz.

Descripción:

Buenos días Estimado Carlos, le comparto la minuta de lo visto el último viernes  
  
Se revisaron los cambios para los mantenimientos de las tablas   
  
ÁMBITO  
Se validó su funcionamiento y registro correcto  
TEMAS  
Mejoras a la interfaz  
Se validó su funcionamiento y registro correcto, se modificara el nombre del mantenimiento de "Temas" a "Indicadores" ya que así lo refleja el documento de referencia  
ÁREA NATURAL PROTEGIDA  
Se validó su funcionamiento y registro correcto  
EVALUADORES  
Se validaron los cambios agregando los campos de cargo e institución asociadas a los evaluadores  
EVALUACIÓN  
Mejoras a la interfaz  
Se mejoró el ingreso de los puntajes de los indicadores a través de indicar cuantos indicadores quedan pendientes de evaluar y validando el ingreso por alertas para saber qué ámbitos ya están completamente evaluados  
  
Algunos de los cambios solicitados son:  
  
Agregar el campo área de conservación a las evaluaciones  
Agregar la posibilidad de eliminar indicador ya evaluado para poder reingresarlo en caso de algún error  
Cambios en los títulos de menús  
Adjuntar imágenes a cada detalle como evidencia de la evaluación realizada  
  
Por algunos inconvenientes no podré atender la reunión que agendamos para el día de ahora, por lo que me gustaría que lo revisaremos el dia de mañana siempre a las 2:00 PM  
  
Les comparto el enlace de la reunión para el día **MARTES 10 DE ENERO**  
  
<https://teams.live.com/meet/9394037747790>  
  
Cualquier duda estamos a la orden, feliz día

Minuta reunión #3: 09/01/2023

Participantes:

* Ing. Carlos
* Ing. Miguel Barahona
* Christopher Muñoz.

Descripción:

Buenas tardes estimado Carlos, le comparto la minuta de la reunión del día 10 de enero de 2023  
  
Validamos los últimos cambios a las evaluaciones  
  
EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD  
  
- Validamos eliminación de indicadores ya puntuados para volver a evaluarlos  
- Validamos agregar campo de área de conservación  
- Se validaron algunos cambios en las vistas de mantenimientos   
  
Con esto validamos que los datos son los necesarios y procedemos al desarrollo del producto 2: módulo de cálculo de verificaciones  
  
Agendando una futura reunión para el día 16 de enero siempre a las 2 PM para revisar algunos avances y aclarar dudas sobre las nuevas implementaciones   
  
Sin nada más que agregar agradecemos su colaboración en esta consultoría y quedamos al tanto de los nuevos avances  
  
Saludos cordiales, feliz día